Plano de Projeto

<Retirar esta caixa de texto e

adicionar uma foto (logo) do sistema>

| INFORMAÇÃO HISTÓRICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Responsável | Descrição |
| 1.0 | <<xx.xx.xxxx>> | <<Gerente do Projeto>> | <<Criação do Documento>> |

Sumário

1.	Apresentação	4

1.1	Situação Atual	4

1.2	Melhorias em Processo	4

1.3	Manutenção do Plano do Projeto	4

1.4	Referências	4

2.	Escopo do Projeto	4

2.1	Objetivos do Cliente	4

2.1.1	Objetivos	4

2.1.2	Fatores Críticos para o sucesso do projeto	4

2.2	Objetivos do Projeto	5

2.2.1	Objetivos	5

2.2.2	Fatores Críticos para o sucesso do projeto	5

2.3	Declaração de Escopo	5

Exclusões Específicas	5

2.4	Premissas	5

2.5	Restrições	5

2.6	Tecnologia	6

3.	Plano de Entregas do Projeto	6

3.1	Para o cliente	6

3.2	Do cliente	7

3.3	Critérios de Aceitação do Projeto	7

4	Cronograma	8

4.1	Cronograma Macro	8

4.2	Local de Execução	8

5	Plano de Gerenciamento da Comunicação	8

6	Plano de Gerenciamento de Riscos	9

7	Plano da Qualidade	9

8	Glossário de Termos	9

9	Anexos	9

# Apresentação

## Situação Atual

<<Apresentar, textualmente, o cenário do problema a ser resolvido pelo sistema, realçando melhorias esperadas e necessárias, principais processos e atividades, abrangência geográfica, quantitativos de transações executadas, entre outros itens que mereçam destaque para a orientação tática e estratégica do projeto.>>

## Melhorias em Processo

<<Descrever as melhorias específicas em processos almejadas, explicitando ganhos esperados em tempos de resposta e atendimento, reduções de custos e incrementos de segurança necessários. Dados quantitativos, se houver, deverão ser informados.>>

## Manutenção do Plano do Projeto

O Plano do Projeto é um documento “vivo” – fonte de informação comum consultada por todos os envolvidos do projeto; por isso é necessário que se mantenha um controle rígido de suas atualizações.

A manutenção do Plano do Projeto será necessária, sempre que ocorrerem alterações significativas de escopo, recursos financeiros e humanos, requisitos de qualidade e prazo. Neste caso, uma nova versão do Plano do Projeto deverá ser emitida pelo Gerente de Projeto, aprovada pelo Coordenador do Projeto / Patrocinador e divulgada a todos os envolvidos. As alterações no Plano do Projeto devem ser rigidamente controladas e registradas no quadro “Informação Histórica”.

## Referências

<< Referenciar neste campo o Contrato de Prestação de Serviço, com definições de penalizações.

Projeto de Pesquisa

Análise de Requisitos

Comunicados

Editais

Planilha de Marcos e Alcances determinados pelo Cliente

Plano de Implementação do Cliente>>

# Escopo do Projeto

## Objetivos do Cliente

### Objetivos

<<Explique o significado desse projeto para o Cliente –

Do que trata o projeto?

Por que o estão fazendo?

Como ele está relacionado com o trabalho / negócios da empresa?>>

### Fatores Críticos para o sucesso do projeto

<Apresente como será medido o sucesso do projeto do Cliente. (Podem não ser necessariamente os mesmos medidores que julgarão o sucesso do seu projeto de acordo com esse plano). >

## Objetivos do Projeto

### Objetivos

<<Explique os objetivos da sua organização e as suas responsabilidades, mapeadas na visão global que o Cliente tem do projeto – como já descrito. Fique atento para não assumir responsabilidades que pertencem ao Cliente. Por exemplo, você pode proporcionar ao Cliente

a capacidade de fazer algo, mas o objetivo dele é fazer uso dessa capacidade para atingir alguns objetivos de negócios. Sendo assim um dos objetivos do seu projeto é o de proporcionar a capacidade e não de atingir os objetivos de negócios. Um exemplo: o Cliente pode desejar a redução de 50% do tempo de espera num call center por 6 meses, e seu projeto pode ser o de proporcionar a capacidade para que ele faça isso, o que apenas será benéfico para ele se utilizar essa capacidade de maneira apropriada.>

### Fatores Críticos para o sucesso do projeto

<<Identifique como o sucesso do seu projeto será medido. Isso pode ser diferente da maneira de medir o sucesso do Cliente. Por exemplo, ele pode ser um projeto com um custo fixo para um Cliente externo, e você certamente terá objetivos de lucro. Objetivo de crescimento da competência de sua equipe também é um bom exemplo. >>

## Declaração de Escopo

<< Faça uma breve descrição do que está no escopo do projeto e detalhe a seguir.>>

### Exclusões Específicas

<Descreva as exclusões específicas - algo não incluído no escopo.>

            - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

            - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

            - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Premissas

<<Descreva / relacione as premissas associadas ao escopo do projeto e o respectivo impacto e não forem confirmadas. As premissas também constam do termo de abertura de projeto (macro), e da declaração de escopo (mais detalhadamente). As premissas podem ser subdividas em organizacionais, ambientais e externas.  Exemplos: condições contratuais ou legais, disponibilidade do fornecedor, direitos de propriedade intelectual. A incerteza quanto as premissas devem ser consideradas como causa potencial de risco.>>

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Restrições

** Descreva / relacione as restrições específicas do projeto associadas ao escopo do projeto e que limitam as opções da equipe (comprador e fornecedor). As restrições também constam do termo de abertura de projeto (macro), e da declaração de escopo (mais detalhadamente). As restrições podem ser subdividas em organizacionais, ambientais e externas. Exemplo de restrições: orçamento, datas impostas, condições contratuais, recursos especializados disponíveis, políticas organizacionais.>>

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Tecnologia

| RESUMO DAS TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS |  |
| --- | --- |
| Linguagem de Programação | ** JEE, Powerbuilder (citar versões) |
| Framework | ** jCompany, DR Objects (citar versões) |
| Plataformas | ** Windows, Linux, Proprietária (citar qual) (citar versões) |
| Servidores da Aplicação | ** Tomcat, JBoss, WebSphere (citar versões) |
| Arquitetura do Software | ** MVC com JSP 2.0 e Servelet 2.4, cliente-servidor |
| Acesso a Banco de Dados | ** JDBC nível 4, ODBC |
| Relatórios | ** Crystal Reports, Jasper Reports, Birt (citar versões) |
| Banco de Dados | ** Oracle, Sybase, Postgree (citar versão / release) |
| Browser | ** Internet Explorer, Mozilla, Netscape (citar versões) |
| Controle de Verões do Código Fonte | ** CVS, Subversion (citar versões) |

** A lista das tecnologias pode ser ampliada segundo características do projeto.

# Plano de Entregas do Projeto

<<Este item tem como objetivo informar a Equipe do Projeto com suas respectivas responsabilidades, descrevendo nesse momento, os marcos disponíveis e quando eles ocorrerão, as entregas e suas respectivas descrições.

Os marcos são os pontos de checagem-chave identificados em qualquer etapa do Ciclo de Vida do Projeto que demonstram progresso significativo do projeto e apresentam um marco importante para o cliente. No cronograma do projeto são atividades que têm duração “zero”. >>

<<** relacione aqui os entregáveis (código fonte, manuais, documentação técnica, etc).  Os marcos de entrega devem estar explícitos no cronograma.

- Código fonte do software;

- Código fonte dos testes funcionais e da rotina de execução dos testes (enumerar os casos de uso);

- Código fonte dos testes unitários;

- Documentação de ajuda on-line para o usuário final sobre o uso do sistema;

- Documentação UML ao nível da análise do projeto (enumerar os diagramas);

- Documentação UML ao nível do projeto físico da solução (enumerar os diagramas).>>

## Critérios de Aceitação do Projeto

| CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Entregas Finais | Datas |
| Fase de xxxxxxxx |  |
| Reunião Formal de Aceite da Fase de Planejamento |  |
| Fase de xxxxxxxxxx |  |
| Reunião Formal de Aceite do Cliente |  |
| Reunião Formal de Aceite do Cliente |  |
| Reunião Formal de Aceite do Cliente |  |
| Fase de xxxxxxxxx |  |
| Reunião Formal da Fase de Execução |  |
| Fase de xxxxxxxxxx |  |
| Reunião Formal da Fase de Encerramento |  |

# Cronograma

## Cronograma Macro

O cronograma abaixo tem caráter de orientação. As atividades planejadas, prazo, recursos estão disponíveis neste Plano de Projeto no item 3.2.2.

| CRONOGRAMA MACRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR |

# Plano de Gerenciamento da Comunicação

O gerenciamento da Comunicação inclui os processos necessários para assegurar que a geração, a coleta, a distribuição, o armazenamento e a pronta apresentação das informações do projeto sejam executadas de forma adequada e no tempo certo, conforme descrito no Plano de “Gerenciamento da Comunicação”, anexo a este documento.

# Plano de Gerenciamento de Riscos

As ações preventivas e corretivas relativas às situações e às circunstâncias que não façam parte dos procedimentos normais e previstas no desenvolvimento do projeto, maximizando os resultados dos eventos favoráveis, e minimizando as conseqüências dos eventos adversos, deverão ser identificadas, documentadas e tratadas conforme “Plano de Gerenciamento de Riscos” e “Checklist de Identificação dos Riscos”, anexo a este documento.

# Plano da Qualidade

Para garantir a qualidade dos produtos gerados durante o projeto, foram elaborados os documentos ‘”Plano de Gerenciamento da Qualidade” e “Checklist de Gerenciamento da Qualidade”, anexo a este documento.

# Glossário de Termos

MPS.BR: Melhoria do Processo de Desenvolvimento de Software Brasileiro

GRE: Gerência de Requisitos

GPR: Gerência de Projetos

GCO: Gerência de Configurações

MED: Medição e Análise

GQA: Gerência da Qualidade

Stakeholders: Envolvidos